附件1

正（副）本

致：赣州市妇幼保健院

项

目

咨

询

文

件

项目名称：网络安全运维服务项目

响应供应商名称：

日期：     年  月  日

一、网络安全运维服务项目咨询响应函

致：赣州市妇幼保健院

（响应供应商名称）系中华人民共和国合

法企业，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受系统咨询公告所有要求。

二、我方提交的所有响应文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐

瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺，以后的项目采购不高于此次系统咨询结果，系统性能参数、

配置、维保不低于此次项目咨询结果。

四、与此次项目咨询相关一切正式往来信函请寄：

地址 ：                          传真：

电话 ：                          电子邮件：

法定代表人或被授权人（签字）：________________

响应供应商名称（公章）

年    月    日

二、服务项目、服务描述、价格

1、服务期间，响应供应商需按照医院要求完成各项安全检查工作，协助医院建立完善各项信息安全管理制度。

2、为加强本院业务系统云上及云下安全统筹运营能力，拉通云上安全防护能力与本地安全防护能力的统一管理，统一协调，加强云上应用及本地应用的网络访问控制精细度，缩小风险暴露面，降低安全风险，需监测所有云上与本地的网络威胁攻击事件，进行分析与溯源确保安全事件的及时发现与处置，保障云上数据中心与本地数据中心的安全统筹，定期输出完整安全运营报告。

3、服务内容：

| 序号 | 服务类别 | 服务项 | 服务 细项 | 服务描述 | 数量 | 单位 | 服务输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络安全驻场服务 | 人员驻场 | 网络安全运营人员 | 提供不少于1名具备CISP证书的网络安全运营专家驻场1年，需 7×24 小时在岗响应，日常运维周报于每周五 17:00 前提交，月报于每月最后 1 个工作日17:00 前提交；安全加固需在风险发现后 24 小时内出具方案，72 小时内完成实施（重大风险立即处置）。负责提供技术支撑和响应，满足网络安全防护建设及优化过程中的各类需求。驻场专家应具备安全服务需求中常态化网络安全服务以及实战化安全运营服务过程中所需的全部网络安全技能，包括但不限于网络安全监测、风险评估、事件响应、事件处置、渗透测试等方面，确保能够提供高质量、专业化的网络安全服务。 | 1 | 项 | 每月月底驻场专家根据实际工作内容提供1份当月《安全巡检报告》；《日常运维周报》、《日常运维月报》；《安全加固报告》等 |
| 2 |  | 日常运维 | 安全运维 | 提供日常安全设备巡检、风险协助整改、日常安全审计、基线配置核查、安全加固、迎检支撑、安全检查等服务。 |  |  |  |
| 3 |  | 事件上报 | 事件告警 | 建立及时准确的安全事件预警上报体系，在事件分类的基础上，进一步研究针对各类安全事件的响应对策，快速向招标人及相关方推出安全预警信息及解决方案，并协助招标人根据实际情况制定应急预案，针对监管单位通报或最新暴出的高危漏洞，第一时间确认通报是否属实，以及漏洞是否在招标人单位存在，漏洞影响范围等。 |  |  |  |
| 4 | 专项网络安全服务 | 漏洞管理 | 漏洞扫描服务 | 每季度开展1次漏洞扫描等漏洞识别服务，挖掘主机操作系统、中间件、数据库、安全设备等相关设备或应用的漏洞信息，定位未修复的漏洞，并提供漏洞修复建议，协助招标人完成漏洞修复。漏洞扫描需覆盖云上 ECS、数据库、本地服务器、医疗专用设备（如 HIS/LIS 服务器、医疗终端），高危漏洞修复率 100%，中危漏洞修复率≥95%，低危漏洞修复率≥80%，修复完成后 3 个工作日内完成复测。 | 1 | 项 | 每季度完成漏扫后3个工作日内提供1份《漏洞扫描报告》 |
| 5 |  | 渗透测试 | 渗透测试服务 | 每季度对招标人指定信息系统开展周期性的渗透测试服务，以模拟黑客攻击的手段，从攻击者角度发现招标人的网络安全风险，先一步攻击者发现网络相关漏洞，防止被攻击者利用。重点针对 HIS、LIS、PACS、电子病历、微信公众号 / 小程序等医疗核心业务系统，测试覆盖率 100%，发现的高危漏洞需在测试报告出具后 48 小时内完成应急处置。 |  |  | 每季度完成渗透测试后3个工作日内提供1份《渗透测试报告》 |
| 6 |  | 专项检查 | 专项检查服务 | 每季度开展专项安全检查行动，专项检查内容包括但不限于：弱口令排查、违规接入与设备外联风险排查、公众号小程序专项检测等，并输出检查报告，配合完成整改。 |  |  | 每季度专项安全检查后3个工作日内提供1份《专项检查报告》 |
| 7 |  | 策略管理 | 策略管理服务 | 每月进行安全策略的梳理和检查，定期针对日常安全监测和安全风险检查的结果进行综合分析研判，识别网络安全风险、脆弱性和不合规配置项，从整体网络安全技术防护策略的角度提出准确、有效的改进措施，指导和协助开展策略配置调优，确保安全策略符合标准要求，使设备的安全防护能力有效发挥；以持续提升安全运行和防护能力。 |  |  | 每月完成安全策略检查后3个工作日内提供1份《分析研判报告》 |
| 8 |  | 项目管理 | 项目管理服务 | 组织项目资源、把控项目质量、跟踪项目进度，每季度完成季度总结汇报等。同时对接招标人各业务部门，以及院外业务系统、等保测评机构、监管机构等。 |  |  | 每季度末提供1份《项目总结报告》 |
| 9 |  | 安全管理制度 | 安全管理制度服务 | 结合新的政策要求以及招标人的具体需求，动态补充安全管理制度，并与原有制度相融合，安全管理制度的建设需要覆盖安全方针、管理办法、实施规范、记录表单等多级安全管理制度文件，指导全集化安全工作的实施及优化。 |  |  | 每年根据新政策及招标人要求提供1份《安全管理制度》 |
| 10 |  | 三级等保服务 | 三级等保建设服务 | 在提供设备的基础上，提供等保咨询人员，保障招标人安全技术水平满足等保要求，通过顺利等保测评。 |  |  | 每年等保测评前提供1份《等保差距分析报告及整改方案》 |
| 11 |  | 能力成熟度 | 能力成熟度评估及优化 | 为了确保服务质量，每年开展一次安全能力成熟度评估及优化工作，提供安全能力评估、安全流程优化、安全制度优化、安全工具优化和运营人员优化等服务。 |  |  | 每年度完成能力评估工作后3个工作日提供1份《能力成熟度评估及优化方案》 |
| 12 |  | 重保服务 | 重要时期安全保障服务 | 攻防演练、两会、国庆、春节等重保期，除 2 人现场值守外，需提供远程技术支撑团队（不少于 3 人），值守期间每 2 小时提交 1 次安全监测简报，重保结束后 1 个工作日内提交总结报告。 |  |  | 重保期间安排2人值守并提供1份《重保服务方案》 |
| 13 |  | 风险评估 | 安全风险评估服务 | 每季开展1次系统性的信息安全评估，全面识别、评估和量化招标人面临的潜在威胁、漏洞和可能带来的负面影响，并支撑招标人有针对性的采取安全措施和策略，以减小风险的发生概率和影响程度，从而确保招标人信息系统的安全稳定运行。 |  |  | 每季开展安全风险评估后3个工作日内提供1份《安全风险评估报告》并提出相应整改建议 |
| 14 |  | 系统检测 | 系统安全检测服务 | 新系统上线前，开展安全检测，包括渗透测试、漏洞扫描、代码审计等，对发现的安全隐患，指导修复并复测，确保信息系统所有安全隐患修复完成，保障系统安全后再上线。为招标人系统上线落实完善的管理流程。 |  |  | 新系统上线前提供《系统安全检测报告》并提出相应整改建议 |
| 15 |  | 攻防演练 | 攻防演练服务 | 每季为招标人组织一次单位内的实战化攻防演练服务，提供演练平台和攻击团队，组织攻防演练行动。 |  |  | 每季根据招标人要求组织攻防演练，提供1份《攻防演练方案》并组织演练活动 |
| 16 |  | 设备管理 | 安全设备全生命周期管理 | 为防火墙、WEB 应用防护系统、态势感知平台、探针、终端安全防护、核心交换机等设备，提供从安装调试、配置优化、故障维修到版本升级的全生命周期管理，每年开展 1 次设备性能评估 | 1 | 项 | 《安全设备全生命周期管理报告》+ 每年《设备性能评估报告 |
| 17 |  |  | 设备特征库同步管理 | 保障所有安全设备特征库（病毒库、漏洞库、攻击特征库）7×24 小时自动同步，若自动同步失败，驻场人员需在 1 小时内手动更新，每月核查特征库更新记录 |  |  | 每月《设备特征库更新核查报告》 |
| 18 |  | 应急响应 | 应急响应服务 | 如遇突发安全事件，为招标人提供专业的应急响应支撑服务，帮助招标人快速、准确应对突发事件。 |  |  | 解决突发安全事件后3个工作日内提供1份《安全事件处理报告》 |
| 19 | 安全培训 | 安全意识 | 全院安全意识提升培训 | 每月对招标人单位全员开展1次安全意识提升培训。 | 1 | 项 | 根据招标人指定时间安排培训，提供《安全培训PPT》 |
| 20 |  | 安全技术 | 安全技术培训服务 | 根据招标人对单位安全技术人员的专业能力要求，以线上线下结合的培训方式，每月集中培训1次。 |  |  |  |

- 服务内容不限于上述表格的服务内容，供应商可结合医院现状，提供相应的安全提升计划方案及报价。方案包括医院本地及云上业务的整体安全，网络入口等关键位置实现链路冗余机制等。

- 提供防火墙、WEB应用防护系统、态势感知平台、探针、终端安全防护、核心交换机等设备详细参数及报价，质保年限，特征库年限等。

4、服务考核及违约赔偿

院方按照以下责任考核制度和处罚机制定期对中标人进行考核。

| 序号 | 考核大类 | 考核项目 | 考核说明 | 罚则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术 | 网络安全 | 因恶意病毒、安全攻击事件造成网络故障（不含设备故障类）影响超过20%的部门人员无法正常使用，包括无法连接互联网或内网正常连接请求无法响应等，造成网络瘫痪不可用。 | 网络瘫痪超过1小时不可用，扣除本年度安全服务合同金额1%；网络瘫痪超过2小时不可用，扣除本年度安全服务合同金额2%。 |
| 2 |  |  | 因攻防演练扣分过多或暴露出部分安全短板，我单位因此受到了上级监管机构的检查与通报 | 首次发生，扣除本年度安全服务合同金额5%，第二次及以后，在上一次罚则的基础上，金额加10%。 |
| 3 |  | 终端安全 | 发生内网终端安全病毒大面积传播，终端中病毒数量高于10%。 | 首次发生，扣除本年度安全服务合同金额1%，第二次及以后，在上一次罚则的基础上，金额加2%。 |
| 4 |  |  | 因终端安全问题造成业务部门业务中断或门急诊业务中断。 | 业务部门业务中断超过1小时未修复，门急诊业务中断超过0.5小时未修复，扣除本年度安全服务合同金额1%；业务部门业务中断超过2小时未修复，门急诊业务中断超过1小时未修复，扣除本年度安全服务合同金额2%； |
| 5 | 质量 | 服务文档质量 | 交付文档的质量不能满足客户模板及内容要求的 | 首次发生,扣除本年度安全服务合同金额0.1%，第二次及以后，在上一次罚则的基础上，金额加20%，每次罚款金额以0.5%为上限。 |
| 6 |  | 问题解决质量 | 发生服务质量问题后，是否能够给出合理的解释，以及完整、有效的解决方案。不能给出相关方案的。 | 首次发生，扣除本年度安全服务合同金额0.1%，第二次及以后，在上一次罚则的基础上，金额加20%，每次罚款金额以0.5%为上限。 |
| 7 | 服务 | 服务专业性 | 服务人员是否具备相应技术素质和工作能力，出现不满足技术要求的。 | 首次发生，扣除本年度安全服务合同金额0.1%，第二次及以后，在上一次罚则的基础上，金额加20%，每次罚款金额以0.5%为上限。 |
| 8 |  | 服务及时性 | 是否按照既定时间完成服务成果提交，出现不满足要求的。 | 首次发生，扣除本年度安全服务合同金额0.05%，第二次及以后，在上一次罚则的基础上，金额加20%，每次罚款金额以0.5%为上限。 |
| 9 |  | 服务态度 | 服务人员因工作态度问题被友邻部门投诉。 | 首次发生，扣除本年度安全服务合同金额0.05%，第二次及以后，在上一次罚则的基础上，金额加20%，每次罚款金额以0.5%为上限。 |
| 10 |  | 服务满意度 | 每季度开展1次服务满意度调研，若服务满意度为不满意。 | 首次发生，扣除本年度安全服务合同金额0.05%，第二次及以后，在上一次罚则的基础上，金额加20%，每次罚款金额以0.5%为上限。 |

在服务期间内出现以下场景，中标方需要向医院支付服务违约金：

一、网络勒索损失

在服务期间内，我院发生网络安全事件受网络攻击、网络安全威胁而被勒索、敲诈，导致产生下列损失和费用，中标方需进行全额赔付：赎金、咨询处理网络勒索事件第三方专业机构的费用以及对能提供逮捕、定罪勒索人信息的举报人的奖励。

二、安全工作不利被开罚单损失

因网络安全工作开展不利（如日志留存不符合要求、存在重大高危漏洞等），导致医院被第三方检查机构或监管机构开出网络安全罚单，中标方对罚单金额进行全额赔付。

三、数据丢失泄露损失

在服务期间内，因本地运维人员未及时监测并阻断黑客入侵等攻击行为，造成医疗数据丢失泄露所产生损失和费用，中标方需进行全额赔付并对数据进行修复找回。

5、报价清单

| 序号 | 内容 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 合计： （元） |  |  |  |  |

6、咨询文件要求

文件应包含项目建设方案、产品型号及报价表(单价、总价及总计)（需加盖公章）、有关资质证明材料、供货商详细地址及电话等。咨询文件胶装成册一式叁份，一正二副。报价中包含运杂、装卸、包装、保险、税费、售后服务等以及国家规定的各项费用等一切费用。

三、法定代表人授权书（非法人代表参与投标时提供）

致:赣州市妇幼保健院

（响应供应商法定代表人名称）是          （响应供应商名称）的法定代表人，特授权              （被授权人姓名及身份证代码）               表代表我单位全权办理上述项目的设备咨询、投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人的签字负全部责任。在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签字：_______________       法定代表人签字：_______________

响应供应商名称（公章）

年  月   日

粘贴法人身份证明（复印件正、反两面） 粘贴被授权人身份证明（复印件正、反两面）

四、响应供应商关于无重大违法记录书面声明函

致：赣州市妇幼保健院

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录。

特此声明。

法定代表人或被授权人（签字）：_______________

响应供应商名称（公章）

年   月   日

五、响应供应商资格证明文件

1、营业执照、税务登记证、机构代码证（三证（五证）合一的提供三证（五证）合一证件）

六、其他证明文件